臺中市市管案場設置太陽光電標租案件稽核表
稽核日期： 稽核人員：
一、基本資料
出租機關
承租人名稱
租賃期間
租賃標的
太陽光電發電設備建置容量
經營權利金/回饋金百分比
二、申請籌設階段
項次	稽核項目	稽核情形	備註
1	承租人是否符合投標資格（如公司登記、資本額要求）？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第3點
2	設置地點是否符合土地使用規範，並取得土地使用許可？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第7條、第7-1條
3	是否已取得主管機關對再生能源發電設備的「同意備案」文件？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第8條
4	設置的發電設備是否符合最低設置容量要求？完成投標設備裝置容量期限是否合理?	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	1.「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第2點第12款 / 2. 「國有非公用土地設置太陽光電發電設備標租案投標須知(範本)」第7點第2款：都計內農業區、保護區土地(365~545日)；非都市土地(545~915日) / 3. 「（縣/市/鄉/鎮）公有建物辦理公民參與設置太陽光電案投標須知(範本)」第10點：決標之日起算14個月
5	是否符合公開標租程序？公告期間是否違反相關規定或明顯異於中央法規情事？是否依法於公所公告欄、本府全球資訊網及標租機關網站公告？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	1.「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第6、7點 / 2.「國有非公用土地標租設置太陽能光電發電設備使用作業流程」：30日
6	是否已確認投標廠商非陸資或陸資變相投標？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第69條
7	是否已提交完整之設置計畫書，包含發電設備型別、總裝置容量、場址等？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第8條
8	是否有評估並保留饋線容量，確保案場未來併網可行性？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	綠能廉政風險態樣及因應對策表
9	是否有避免「流標」後仍占用饋線容量，致影響其他案場情事？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	綠能廉政風險態樣及因應對策表
10	租賃期間是否符合相關規定或比照中央法規辦理？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	1.「再生能源發展條例」第14條第3項 / 2.「國有非公用土地設置太陽光電發電設備」租賃契約書第4條 / 3.「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第4點
11	履約保證金是否符合相關規定或比照中央法規辦理？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「標租國有非公用土地設置太陽光電發電設備使用作業規定」第 2 點：每峰瓩(kWp)乘以新臺幣5千元 / 「國有公用不動產裝置太陽光電發電設備租賃契約書(範本)」第 11 點：每峰瓩(kWp)乘以新臺幣4千元 / 「（縣/市/鄉/鎮）公有建物辦理公民參與設置太陽光電案投標須知」第 21 點：每峰瓩(kWp)乘以新臺幣4千元 / 「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第9點：不得低於每峰瓩(kWp)乘以新臺幣2千元
12	回饋金「比率」及「起算日」是否符合相關規定或比照中央法規辦理？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	1.「標租國有非公用土地設置太陽光電發電設備使用作業規定」第1點：回饋金比率底價為7% / 2.「國有不動產裝置太陽光電發電設備標租須知(範本)」第7、9點：回饋金不得低於3%，回饋金應於「合約生效日」起算 / 3.「（縣/市/鄉/鎮）公有建物辦理公民參與設置太陽光電案投標須知(範本)」第8點：房地使用回饋金底價不低於3%，公益回饋金底價不低於2%
13	投標廠商實收資本額是否符合相關規定或比照中央法規(基本設備裝置容量(kWp)×6(萬元 / /kWp)×10％)辦理？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	1.「國有不動產裝置太陽光電發電設備標租須知(範本)」第4點、「國有非公用土地設置太陽光電發電設備標租案投標須知(範本)」第5點：基本設備裝置容量(kWp)×6(萬元/kWp)×10％ / 2.「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第3點：新臺幣一千萬元以上
14	後續擴充標的是否具體明確，於租賃標的清冊載明租賃標的建物名稱、裝置位置、地號、建號或使用執照等資訊？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	綠能廉政風險態樣及因應對策表
15	評選委員評選結果有明顯差異時，是否參考「採購評選委員會審議規則」及「最有利標評選辦法」等相關規定辦理？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「（縣/市/鄉/鎮）公有建物辦理公民參與設置太陽光電標租案範本」投標須知第19點
三、行政程序審查階段
1	是否於「同意備案」核發後兩個月內與公用售電業簽約？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第9條
2	是否於與公用售電業簽約之日起一年內，完成發電設備之設置及併網？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第10條
3	是否已依限完成「設備登記」申請？是否有現場設置情形與設備登記所載內容不符情形？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第10、11、12條
4	承上，未能依限完成設置者，是否依規申請展延？主管機關針對申請展延之案件是否有具體審核標準？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第10條
5	「同意備案」至「設備登記」過程中，相關申請案之審查過程及文件補正期限是否有明確規範？相關申請案件之審核標準是否具備一致性？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第7、12條
6	是否已辦理併聯審查，並取得輸配電業核發之併網審查意見書？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第7條
7	機關針對審查標(基)準、審核流程、審查進度是否有推動相關行政透明措施？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用
四、案場施工階段
1	設備施工是否符合安全規範，並由合格技師監造？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第11條
2	設備運轉期間是否符合維護及檢修規範？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第14條
3	發電設備運轉期間申請更換設備者，是否於期限內完成，且未超過原登記容量？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第13條
4	設備如有搬遷或遷移，是否依規定申請核准？核准後是否依限完成搬移及併網？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「再生能源發電設備設置管理辦法」第15、16條
5	是否有相關檢核機制，確認設備是否違規變更用途或轉租？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第19點
6	是否有相關檢核機制，確認無積壓建照、使照及道路挖掘申請案件，影響施工進度情事？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	綠能廉政風險態樣及因應對策表
五、履約管理階段
1	設備是否於租賃期間內正常運作，並無閒置或違約使用？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	1.「再生能源發電設備設置管理辦法」第18條 / 2.「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第17、19點
2	針對履約期滿後承租人是否符合續約條件是否有相關檢核機制？是否將經濟部能源局訂定之「公有房舍設置太陽光電發電系統接續租賃契約書檢核表」納入續約審核程序？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第4點
3	契約是否針對履約期滿後，設備拆除及恢復原狀有明確規定？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第15點
4	是否確認租賃標的未超出契約範圍，未擴充至不明確標的？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	綠能廉政風險態樣及因應對策表
5	是否有相關檢核機制，確定租賃期間發電設備無被非法轉租、轉借情事？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第17、19點
6	是否有相關檢核機制，倘承租人未依限完成發電設備裝置容量時，按契約扣罰違約金？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	1.「國有非公用土地設置太陽光電發電設備租賃契約書」第10條 / 2.「國有公用不動產裝置太陽光電發電設備租賃契約書(範本)」第5點 / 3.「（縣/市/鄉/鎮）公有建物辦理公民參與設置太陽光電標租案範本」投標須知第10點
7	承租人於原租賃期間屆滿前，提出續約申請，是否先行確認無生無權占用情事？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「公有房舍設置太陽光電發電系統接續租賃契約書檢核表」
8	承租人於租賃期間內是否均按時繳納經營權利金/回饋金？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」第13、14點
9	承租人於原租賃期間內是否均按時辦理太陽光電發電設備維護作業，且按出租機關（單位）同意時段進場？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	公有房舍設置太陽光電發電系統接續租賃契約書檢核表
10	是否已檢查設備是否使用陸製太陽能逆變器或其他不合規產品？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	綠能廉政風險態樣及因應對策表
11	針對履約事項是否訂有相關罰則，遇有違約情事，出租機關是否依據契約規定辦理？	□是 / □否，請說明 / □本案不適用	綠能廉政風險態樣及因應對策表
六、實地稽核過程發現異常情形及處理情形